BÀI LÀM

Phần 1 - Phân tích

- Đầu vào của 1 Sprint: Các yêu cầu ưu tiên cao nhất từ Product Backlog và khả năng làm việc của Development Team.

- Đầu ra của 1 Sprint: Một phần mềm chạy được (Increment), khách hàng có thể dùng thử và đánh giá ngay.

- Độ dài Sprint: Chọn 2 tuần/Sprint. Như vậy 6 tuần sẽ chia ra vừa tròn 3 Sprint.

- Lý do: 2 tuần là khoảng thời gian vừa đủ để code ra một tính năng thực tế. Hết 2 tuần đem cho khách dùng thử để kiểm tra xem đi đúng hướng không (trụ cột Thanh tra). Nếu khách có góp ý thì team sẽ sửa và điều chỉnh ngay ở Sprint sau (trụ cột Thích nghi).

Phần 2 - Thiết kế Product Backlog Thứ tự ưu tiên em xếp theo giá trị từ cao xuống thấp như sau:

- (a) Ghép khách đi cùng tuyến đường vào một chuyến.

  - Lý do: Đây là cốt lõi của bài toán. Không ghép được xe thì không có cuốc xe, mấy chức năng sau không có tác dụng gì cả nên bắt buộc phải làm đầu tiên.

- (b) Tự động chia tiền cho từng khách trong chuyến.

  - Lý do: Ghép xong thì khách quan tâm nhất là mình phải trả bao nhiêu tiền. Có luồng tính tiền thì nghiệp vụ mới chạy được.

- (c) Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

  - Lý do: Hệ thống tính được tiền xong mới thực hiện thanh toán được. Xếp sau (a) và (b).

- (d) Khách đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến.

  - Lý do: Cái này chỉ để tăng trải nghiệm người dùng (nice-to-have). Lúc mới ra mắt chưa có chức năng này thì app vẫn hoạt động bình thường, nên độ ưu tiên thấp nhất.

Phần 3 - Xử lý thay đổi (yêu cầu ví điện tử)

- Theo quy tắc Scrum, khi đang làm dở Sprint thì không được nhét thêm việc vào làm ảnh hưởng tiến độ của team.

- Người tiếp nhận yêu cầu này là Product Owner (Đức). Đức sẽ tạo một yêu cầu "Thanh toán ví điện tử" cho vào Product Backlog, và đẩy độ ưu tiên của nó lên cao hơn mục "Thanh toán thẻ ngân hàng".

- Thời điểm áp dụng: Nhóm sẽ làm chức năng ví điện tử này ở Sprint tiếp theo (chốt việc trong buổi Sprint Planning tiếp theo) chứ không làm ngay bây giờ.