BÀI LÀM

Phần 1 - Đề xuất 2 giải pháp

- Giải pháp 1: Mô hình lặp (Scrum). Cách làm này chia dự án thành các vòng lặp ngắn (Sprint), làm đến đâu chốt đến đó, cho phép liên tục nhận phản hồi và thêm yêu cầu mới giữa chừng.

- Giải pháp 2: Mô hình tuần tự (Waterfall). Cách này yêu cầu phải gom và chốt cứng tất cả yêu cầu ngay từ đầu, sau đó làm lần lượt từng bước (từ phân tích, code đến test) rồi mới ra mắt toàn bộ sản phẩm ở cuối dự án.

Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 (Scrum) | Giải pháp 2 (Waterfall) |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (+) Ưu điểm: Linh hoạt đổi hướng dễ dàng vì chỉ chốt việc trong Sprint ngắn, có thay đổi thì xếp vào làm ở Sprint kế tiếp. | (-) Nhược điểm: Kém linh hoạt, vì yêu cầu đã chốt chặt từ đầu, có thay đổi giữa chừng thì sẽ làm phá hỏng thiết kế tổng thể. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (+) Ưu điểm: Sớm. Cứ hết một Sprint (khoảng vài tuần) là có tính năng chạy được để xem thử và sửa sai ngay. | (-) Nhược điểm: Muộn. Phải đợi code xong hết đến khâu kiểm thử ở cuối dự án mới xem được sản phẩm thực tế. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (-) Nhược điểm: Khá cồng kềnh, gây tốn thời gian họp hành lặp đi lặp lại (Planning, Review) dù yêu cầu đã chốt cứng và không thay đổi. | (+) Ưu điểm: Rất phù hợp. Yêu cầu đã rõ thì cứ làm một mạch theo đúng thiết kế từ đầu đến cuối là chắc chắn nhất. |

Phần 3 - Lựa chọn & phản biện

- Em chọn Scrum cho Đội Tính năng vì thị trường hay thay đổi, cần ra chức năng liên tục từng chút một để người dùng thử và lấy phản hồi.

- Em chọn Waterfall cho Đội Đối soát vì nghiệp vụ thuế rất rõ ràng, cần sự chính xác tuyệt đối theo luật ngay từ khâu thiết kế để không bị phạt.

- Nếu luật thuế thay đổi gấp, cách làm Waterfall sẽ gặp rủi ro là bị lãng phí công sức đã code trước đó; lúc này đội ứng phó bằng cách bắt buộc phải dừng lại để cập nhật tài liệu yêu cầu và thiết kế lại từ đầu.

- Phản biện đề xuất của trưởng phòng: Việc chọn mô hình phải dựa vào bản chất công việc (yêu cầu biến động hay ổn định) chứ không phải dựa vào xu hướng "Scrum hiện đại hơn" để áp dụng bừa cho mọi đội được.