PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 05]

| Họ và tên | Nguyễn Quốc Thắng | Mã sinh viên | N25DTCN053 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-01 | Là công nhân , tôi muốn xem chi tiết phiếu lộ trình được phân công cho mình , để biết thêm thông tin về công việc thu gom rác cần thực thiện . |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Tự động cập nhật điểm đánh giá sau mỗi ca | US-02 | Là công nhân tôi muốn xem điểm đánh giá của mình để tự theo dõi hiệu xuất làm việc |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US-X chứa quá nhiều chức năng trong một câu |
| Testable | Mục đích để làm việc tốt hơn không mơ hồ , không thể kiểm thử hay đo lường |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân tôi muốn xem danh sách các phiếu công việc được phân công cho mình trên ứng dụng , để biết chính xác lộ trình và công việc cần làm trong ngày |
| US-X2 | Là công nhân , tôi muốn xem điểm đánh gía của mình được tự động cập nhật sau khi hoàn thành công việc , để biết mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuả bản thân |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Bắt buộc phải có vì phân công việc là qui trình cốt lõi của MVP , thiêú nó thì quản lí không thể nào giao việc cho công nhân , hệ thống không thể vận hành được |
| US-02 | Must have | Bắt buộc phải có vì nằm trong mục tiêu trong tâm Release 1 (Xây dựng web cho nhân viên điều phối ) |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập vào ứng dụng và có phiếu lộ trình LT-001 được phân công cho mình ở trang thái “chờ thực hiện “ | Công nhân A bấm vào phiếu lộ trình LT-001 trên màn hình danh sách việc làm | Hệ thống hiện thị chi tiết nội dung công việc lộ trình cần thu gom rác , thời gian thực hiện và hiển thị nút nhận “nhận ca ” |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối truy cập , hiển thị thông báo lỗi “bạn không có quyền xem phiếu lộ trình công việc này ” và không hiện thị nội dung chi tiết của phiếu LT-002 |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- Acceptance Criteria áp dụng riêng cho từng User story , là điều kiện để chấp nhận story đó . DoD áp dụng chung cho mọi hạng mục của Increment , là chuẩn chất lượng để được coi là Done .

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Nghiệp vụ CRUD tạo phiếu và gán công nhân quen thuộc , ít phụ thuộc bên ngoài và qui tắc nghiệp vụ rõ ràng |
| US-02 | 5 | Độ phức tạp cao hơn do phải kết nối thiết bị càm biến IoT , xử lí dữ liệu thời gian thực và xử lí độ trễ dấu thời gian . |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Mọi người chọn điểm thấp nhất (2 SP) và điểm cao nhất (13 SP) giải thích lý do , giả định kỹ thuật hoặc rủi ro mà họ nghĩ , sau khi thảo luận làm rõ í kiến , cả đội tiến hành bỏ phiếu để tìm ra đáp án đồng thuận thống nhất .

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | ( 23 + 25 + 24 ) / 3 = 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity lí tưởng : 4 * 10 = 40 . . Thực tế : (40 - 5 ) = 35 . Tỉ lệ năng lực khả dụng : 35 / 40 = 87,5 % . Số sản phẩm đội nên cam kết : 24 * 87,5 % = 21 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1 + B2 +B3 +B4 = 21 SP . Nếu thêm B5 VÀ B6 > 21 SP không đủ SP để làm , nên dừng lại 18SP để an toàn. |
| Sprint Goal (1 câu) | Giúp công nhân đăng nhập an toàn , nhận thông báo xem chi tiết phiếu làm việc , và ghi nhận lượng rác sử dụng trên ứng dụng . |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện màn hình chi tiết phiếu công việc và trạng thía “ Nhận ca “ trên ứng dụng | UI/UX | 4 |
| Lập trình API lấy thông tin chi tiết phiếu việc và kiểm tra quyền truy cập của công nhân | Development | 8 |
| Viết test case và kiểm thử chức năng : mở phiếu làm việc hợp lệ , chặn xem phiếu của người khác và phiếu dã hủy | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 18 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | Scrum Master | Stakeholder | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?