BÀI TẬP TỔNG HỢP: THIẾT KẾ INSPECT AND ADAPT CHO SHOPCARE AI

(Inspect & Adapt Event Pack)

1. Kiểm tra Increment (Đánh giá theo Definition of Done - DoD)

Bảng phân loại Increment cuối Sprint 14:

- SC-61: DONE. Bằng chứng: Kiểm thử đạt 80/80, không còn lỗi cao (Đạt toàn bộ tiêu chí DoD).

- SC-62: NOT DONE. Bằng chứng: Còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng (Vi phạm DoD "không còn lỗi cao").

- SC-63: NOT DONE. Bằng chứng: Còn 1 lỗi nghiêm trọng cao (Vi phạm DoD).

- SC-64: NOT DONE. Bằng chứng: Đang chờ kiểm tra che SĐT (Chưa đạt DoD "kiểm tra quyền riêng tư").

- SC-65: DONE. Bằng chứng: 42/42 đạt, kiểm tra quyền riêng tư đạt (Đạt toàn bộ tiêu chí DoD).

- Cách trình bày phần chưa Done: Tại buổi Sprint Review, nhóm tuyệt đối KHÔNG demo các mục SC-62, SC-63, SC-64. Những PBI này sẽ được trả lại vào Product Backlog, không tính vào Velocity và sẽ được PO tái ưu tiên cho Sprint tiếp theo.

Hai điểm sai nghiêm trọng của Review cũ và Tác động:

- Sai lầm 1: PO gọi tất cả là Done và yêu cầu nghiệm thu. Review là sự kiện thanh tra (Inspect) để lấy phản hồi, không phải là cuộc họp nghiệm thu (UAT Phase). Việc gọi PBI chưa xong là Done vi phạm nghiêm trọng tính Minh bạch (Transparency) của Scrum, tạo ra ảo giác về tiến độ.

- Sai lầm 2: Hứa làm mọi Feedback ngay lập tức. Feedback không phải là cam kết. Việc hứa làm mọi thứ ngay lập tức sẽ phá vỡ kế hoạch của Sprint tới, biến nhóm thành "thợ code" bị động thay vì phát triển dựa trên giá trị (Value-driven).

2. Thiết kế Sprint Review & Feedback Log

Agenda Sprint Review (60 Phút - Trao đổi hai chiều):

- 00-10m: Mở đầu & Chia sẻ bối cảnh: PO nhắc lại Sprint Goal, công bố trung thực những gì đã Done (SC-61, SC-65) và chưa Done.

- 10-30m: Demo sản phẩm Increment: Nhóm Dev trình diễn thực tế cách AI xử lý hội thoại (chỉ phần Done). Mời Stakeholder tự thao tác thử.

- 30-50m: Trao đổi hai chiều (Hỏi đáp mở): Không báo cáo tiến độ. Scrum Master dùng câu hỏi mở: "Anh/chị thấy luồng này đã giải quyết được nút thắt ở khâu nào?" hoặc "Tính năng này có thể cải thiện thế nào để phù hợp hơn với thực tế vận hành?"

- 50-60m: Cập nhật Product Backlog: PO thu thập Feedback, thảo luận dự báo mục tiêu hoặc rủi ro cho Sprint tới.

Feedback Log (Nhật ký Phản hồi):

- F-01 (Tự động hóa 90%): Nguồn: Stakeholder | Bằng chứng: Review Demo | Hướng xử lý: PO đưa vào Backlog dưới dạng PBI mới, cần cân nhắc chi phí/lợi ích trước khi ưu tiên.

- F-02 (Chuyển sớm): Hướng xử lý: Tạo User Story mới trong Backlog, ưu tiên cao nếu ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng.

- F-03 (Còn SĐT): Bằng chứng: Khớp với SC-64 (chưa Done). Hướng xử lý: Coi đây là lỗi kỹ thuật rủi ro cao, giữ ở đỉnh Backlog để hoàn thiện trong Sprint 15.

- F-04 (Thiếu lịch sử đa kênh): Hướng xử lý: PBI mới (Feature). Yêu cầu PO thu thập thêm dữ liệu thực tế trước khi Refinement.

- F-05 (Lệch P95): Hướng xử lý: Cập nhật lại các chỉ số NFR (Non-functional requirement), đưa vào tiêu chuẩn kỹ thuật của DoD trong tương lai.

3. Thiết kế Sprint Retrospective & Action Item

Luồng Retro 60 phút (Theo Data - Insight - Action - Follow-up):

- Data (15m): Đưa ra dữ liệu thực tế, khách quan: Điểm an toàn 2.8/5; Staging ngày 4; Integration test tận ngày 8; thay đổi luật qua tin nhắn cá nhân.

- Insight (20m): Đọc tín hiệu và không đổ lỗi (Áp dụng Prime Directive). Tại sao an toàn tâm lý thấp? Việc chốt Integration Test vào ngày 8 có phải do thiếu tài nguyên, hay do các luật lệ bị thay đổi ngầm (qua chat) khiến Dev phải đập đi làm lại?

- Action (15m): Brainstorm giải pháp. Dùng Dot Voting để chọn tối đa 2 Action.

- Follow-up (10m): Chốt người chịu trách nhiệm theo dõi và đo lường.

Tối đa 2 Action Item cho Sprint 15:

- Action Item 1: Đẩy sớm Integration Test lên Ngày 5 của Sprint.

  - Người theo dõi: Dev Lead.

  - Bằng chứng đo lường: Log CI/CD xác nhận hệ thống được test tích hợp vào cuối Ngày 5 của Sprint 15.

- Action Item 2: Cấm thay đổi yêu cầu qua tin nhắn chat; 100% thay đổi phải cập nhật trên Jira/Ticket.

  - Người theo dõi: Scrum Master (Bảo vệ nhóm).

  - Bằng chứng đo lường: Không có tính năng nào bị code sai do luồng tin nhắn ngầm. Tỉ lệ thay đổi không qua Ticket ở Sprint 15 là 0%.

4. Chọn kỹ thuật Retro

So sánh 2 kỹ thuật:

- Start-Stop-Continue: Trực diện, thiên về hành động nhanh. Nhược điểm: Với nhóm có điểm an toàn thấp, dễ trở thành công cụ để "chỉ trích" (ví dụ: "Stop việc Dev A code lỗi").

- 4Ls (Liked, Learned, Lacked, Longed For): Hướng về cảm xúc và học hỏi. Khuyến khích người ít nói chia sẻ (Longed For). Giảm tính chất phòng thủ và đổ lỗi.

Quyết định: Chọn 4Ls.

- Lý do bằng dữ liệu: Dữ liệu cho thấy "Điểm an toàn tâm lý: 2.8/5" và "Retro cũ có đổ lỗi". Kỹ thuật 4Ls làm dịu bầu không khí, xây dựng lại niềm tin.

- Trade-off (Sự đánh đổi): Mất nhiều thời gian hơn để chuyển hóa từ cảm xúc sang hành động so với Start-Stop-Continue. Nếu nhóm đã trưởng thành và an toàn tâm lý >4.0, có thể đổi về Start-Stop-Continue.

5. Chu trình Inspect and Adapt (Sang Sprint 15)

Sơ đồ chu trình:Sprint Review (Thu thập Feedback) -> Product Backlog (PO ưu tiên) -> Sprint Retrospective (Ra Action Items) -> Sprint Backlog Sprint 15 (Chứa cả PBI và Action Item) -> Thực thi & Kiểm tra (Daily Scrum).

Truy vết & Xử lý ngoại lệ:

- Truy vết 1 Feedback (F-04 - Thiếu lịch sử): PO có quyền cập nhật đưa vào Product Backlog. Tiêu chí đo: Thẻ F-04 phải xuất hiện trên Jira, được Refine (phân rã) thành các task nhỏ và đánh giá Story Point trước khi diễn ra Sprint Planning 16.

- Truy vết 1 Action (Đổi rule qua Jira, cấm chat): Được đẩy thẳng vào Sprint Backlog 15 như một cam kết của nhóm. Tiêu chí đo: Bất cứ ai phát hiện PO/Dev nhắn tin đổi rule ngầm, có quyền giơ thẻ đỏ (Stop the line). Nếu phát sinh dữ liệu thiếu, PO phải là người làm rõ trên Ticket trước khi Dev tiếp tục làm.