Bước 1: Tính tỷ lệ Giá trị / Effort và sắp xếp giảm dần

Công thức: Tỷ lệ = Giá trị / Effort (làm tròn 2 chữ số thập phân).

| Mã | Tính năng | Effort | Giá trị | Tỷ lệ (Giá trị/Effort) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1.33 |
| F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1.33 |
| F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1.00 |
| F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1.00 |
| F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0.63 |
| F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0.60 |
| F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0.40 |
| F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0.23 |
| F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0.15 |
| F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0.13 |

Bước 2: Loại bỏ tính năng

- Tính năng bị loại bỏ: F09 (Tư vấn video call với bác sĩ) và F10 (Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám).

- Lý do: Hai tính năng này bị loại bỏ vì có tỷ lệ sinh lời thấp nhất (mang lại giá trị kinh doanh quá nhỏ nhoi trong khi đòi hỏi nỗ lực phát triển quá lớn).

- (Tổng Effort các tính năng còn lại = 5 + 5 + 8 + 3 + 13 + 5 + 5 + 3 = 47 điểm)

Bước 3 & Bước 4: Lên lộ trình các chu kỳ lặp và tăng trưởng

Sức chứa mỗi chu kỳ không vượt quá 20 điểm. Ưu tiên đưa luồng tính năng cốt lõi (F01, F02, F03) vào ngay chu kỳ đầu, sau đó phát triển dần theo thứ tự ưu tiên tỷ lệ Giá trị/Effort đã tính.

- Chu kỳ 1 (Tổng điểm: 18)

  - Danh sách tính năng: F01, F02, F03 (Đăng ký/đăng nhập, Tìm bác sĩ, Đặt lịch)

  - Giá trị khách hàng nhận được: Khách hàng có thể trải nghiệm ngay luồng chức năng cốt lõi nhất là tạo tài khoản, tìm kiếm bác sĩ và đặt lịch khám thành công.

- Chu kỳ 2 (Tổng điểm: 16)

  - Danh sách tính năng: F04, F08, F07, F06 (Xác nhận SMS, Nhắc lịch 24h, Xem lịch sử, Đánh giá bác sĩ)

  - Giá trị khách hàng nhận được: Khách hàng được gia tăng trải nghiệm chăm sóc sau đặt lịch với các tiện ích tự động nhắc nhở, xem lại bệnh án và để lại đánh giá dịch vụ.

- Chu kỳ 3 (Tổng điểm: 13)

  - Danh sách tính năng: F05 (Thanh toán online qua ví điện tử)

  - Giá trị khách hàng nhận được: Khách hàng có thể hoàn tất toàn bộ quy trình không tiền mặt ngay trên ứng dụng, mang lại sự tiện lợi và liền mạch tối đa.