BÀI TẬP: XÂY DỰNG PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG BẰNG KỸ THUẬT MoSCoW

1. Bảng phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW và Lý do

| Mã | Hạng mục Backlog | Cỡ (Điểm) | Phân loại MoSCoW | Lý do phân loại (Giá trị cốt lõi, Phụ thuộc, Khẩn cấp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must have | Tính năng nền tảng bắt buộc để định danh người mượn; các tính năng mượn sách, lịch sử, đặt trước đều phụ thuộc vào mục này. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must have | Luồng cốt lõi của MVP giúp độc giả tra cứu và chọn được cuốn sách cần mượn trên hệ thống. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must have | Tạo ra giá trị nghiệp vụ chính yếu nhất của dự án MVP; thiếu tính năng này hệ thống mượn sách online hoàn toàn vô nghĩa. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Could have | Tiện ích bổ sung tốt và tốn ít công sức (1 điểm), nhưng chưa khẩn cấp ở ngày đầu ra mắt vì độc giả có thể đến quầy hoặc gọi điện xin gia hạn. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Should have | Rất quan trọng để nâng cao trải nghiệm khi sách hết, nhưng phụ thuộc sau mục "Mượn sách online" và ở MVP độc giả có thể tạm thời đợi sách được trả về kệ. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could have | Tính năng tăng tương tác cộng đồng, có thì tốt nhưng bỏ qua ở bản đầu tiên cũng không ảnh hưởng đến luồng mượn trả cốt lõi. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won't have | Tốn nhiều công sức (3 điểm) và ở giai đoạn MVP hệ thống chưa tích lũy đủ dữ liệu lịch sử mượn sách của người dùng để gợi ý chính xác. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should have | Quan trọng để giảm tỷ lệ trả sách trễ hạn với chi phí thấp (1 điểm), dù tạm thời độc giả vẫn có thể tự theo dõi ngày hẹn trả trên phiếu mượn. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should have | Cần thiết để độc giả kiểm tra sách đang giữ và hạn trả, chi phí làm thấp (1 điểm) nhưng đứng sau tính năng Mượn sách. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must have | Điều kiện tiên quyết để hệ thống có dữ liệu sách và số lượng tồn kho cho độc giả tìm kiếm và đặt mượn. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't have | Chi phí phát triển lớn (3 điểm) nhưng không cốt lõi cho MVP vì độc giả có thể liên hệ qua số điện thoại/email thư viện hoặc hỏi trực tiếp khi đến quầy nhận sách. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Won't have | Đã có tính năng đăng nhập/đăng ký tài khoản cơ bản (Mục 1), nên việc tích hợp mạng xã hội là chưa cần thiết trong phạm vi nguồn lực giới hạn của Release 1. |

2. Tính tổng điểm công sức nhóm Must Have và Đánh giá năng lực

- Các hạng mục thuộc nhóm Must Have: Mục 10 (3 điểm) + Mục 1 (2 điểm) + Mục 2 (2 điểm) + Mục 3 (3 điểm) = 4 hạng mục (Thỏa mãn quy tắc $\le 5$ hạng mục).

- Tổng điểm công sức nhóm Must Have: $3 + 2 + 2 + 3 = \mathbf{10\text{ điểm}}$.

- Đánh giá ngưỡng 60% năng lực Release 1:

  - Năng lực của nhóm trong Release 1 là 20 điểm $\rightarrow$ Ngưỡng 60% tương ứng khoảng 12 điểm.

  - Tổng điểm nhóm Must của bài là 10 điểm (chiếm 50% năng lực Release 1), hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn ($\le 12$ điểm).

  - Tổng các mục dự kiến làm trong Release 1: Must (10 điểm) + Should (4 điểm) + Could (3 điểm) = 17 / 20 điểm (cắt giảm được 8 điểm của nhóm Won't, giúp nhóm dư 3 điểm dự phòng rủi ro).

3. Product Backlog được sắp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 12 (Ordered Backlog)

(Thứ tự được sắp xếp từ cao xuống thấp theo nhóm Must $\rightarrow$ Should $\rightarrow$ Could $\rightarrow$ Won't và tuân thủ chặt chẽ sự phụ thuộc kỹ thuật/nghiệp vụ):

| Thứ tự ưu tiên | Mã gốc | Tên hạng mục Backlog | Nhóm MoSCoW | Điểm công sức | Điểm cộng dồn | Giải thích thứ tự & Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must | 3 | 3 | Phải làm đầu tiên để tạo dữ liệu sách trong kho trước khi độc giả có thể tìm kiếm hay mượn. |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | 2 | 5 | Làm thứ hai để có tài khoản định danh độc giả trước khi thực hiện giao dịch mượn sách. |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 2 | 7 | Phụ thuộc vào kho sách (Mục 10); độc giả cần tìm thấy sách trước khi bấm đặt mượn. |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | 3 | 10 | Phụ thuộc vào Mục 10, 1, 2; hoàn tất luồng nghiệp vụ cốt lõi của MVP. |
| 5 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | 1 | 11 | Phụ thuộc trực tiếp vào Mục 1 và Mục 3; tốn ít điểm (S=1) và giúp độc giả theo dõi ngay đơn vừa mượn. |
| 6 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should | 1 | 12 | Phụ thuộc vào dữ liệu mượn sách (Mục 3); chi phí nhỏ (S=1) nhưng mang lại hiệu quả vận hành cao cho thư viện. |
| 7 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should | 2 | 14 | Phụ thuộc vào luồng Mượn sách (Mục 3); phức tạp hơn (M=2) nên xếp cuối nhóm Should. |
| 8 | 4 | Gia hạn mượn sách online | Could | 1 | 15 | Phụ thuộc vào Mục 3; hỗ trợ trực tiếp cho nghiệp vụ mượn sách và chỉ tốn 1 điểm nên ưu tiên đầu nhóm Could. |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | 2 | 17 | Phụ thuộc vào Mục 1 và 3; ít khẩn cấp hơn tính năng gia hạn và tốn 2 điểm nên xếp cuối nhóm Could. |
| 10 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't | 2 | 19 | Sẽ xem xét làm đầu tiên ở Release 2 vì tốn ít điểm hơn (M=2) và giúp giảm thao tác đăng ký cho người dùng mới. |
| 11 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | 3 | 22 | Để lại cho Release sau khi thư viện muốn nâng cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến. |
| 12 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Won't | 3 | 25 | Xếp cuối cùng vì cần chờ hệ thống chạy thực tế một thời gian để thu thập đủ dữ liệu lịch sử mượn/đánh giá sách. |

4. Tự phản biện (Góc nhìn khác về các hạng mục gây tranh cãi)

- Về Mục 10 (Thủ thư quản lý kho sách – L=3): Có Product Owner khác có thể xếp mục này vào Should have hoặc Could have thay vì Must have, với lập luận rằng ở bản MVP đầu tiên, nhóm kỹ thuật có thể nhập sẵn danh sách sách trực tiếp vào cơ sở dữ liệu (import bằng file Excel/SQL) làm cách xử lý tạm (workaround) để dành trọn điểm công sức ưu tiên cho giao diện của độc giả.

- Về Mục 12 (Đăng nhập bằng Google/Facebook – M=2): Một số người có thể xếp mục này lên Could have hoặc Should have (thay vì Won't have) vì cho rằng người dùng hiện nay ngại điền form đăng ký mới; việc cho phép đăng nhập nhanh qua Google sẽ giúp tăng mạnh tỷ lệ người dùng kích hoạt tài khoản ngay trong đợt ra mắt đầu tiên.

- Về Mục 5 (Đặt trước sách khi hết – M=2): Cũng có góc nhìn cho rằng chỉ nên xếp mục này ở mức Could have hoặc Won't have để giảm áp lực cho Release 1, vì ở giai đoạn đầu lượng người dùng chưa quá đông, độc giả hoàn toàn có thể tự quay lại website kiểm tra hoặc chọn mượn một đầu sách tương tự đang có sẵn trên kệ.