Bước 1 & 2: Khởi tạo Bảng (Board) và Danh sách (List)

- Truy cập Trello, chọn Create new board.

- Đặt tên: GoMart - Scrum Board. Chọn Workspace visibility là Private.

- Tạo lần lượt 5 List theo đúng thứ tự từ trái qua phải:

  - Product Backlog

  - Sprint Backlog

  - In Progress

  - In Review

  - Done

Bước 3: Đưa dữ liệu vào thẻ (Card) và Sắp xếp theo mức độ ưu tiên (DEEP)

Theo tiêu chí chữ P (Prioritized) trong DEEP, bạn cần sắp xếp các Card theo thứ tự giá trị từ cao xuống thấp (Rất cao → Cao → Trung bình → Thấp), không sắp xếp theo quy trình kỹ thuật.

Trong List Product Backlog, bạn tạo và kéo thả các Card theo đúng thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

- Gio hang va dat don di cho (Giá trị: Rất cao)

- Chon sieu thi trong ban kinh 3km (Giá trị: Cao)

- Thanh toan bang the ATM noi dia (Giá trị: Cao)

- Dang nhap bang Google (Giá trị: Trung bình)

- Chat voi nguoi di cho ho (Giá trị: Thấp)

- Danh gia nguoi di cho ho (Giá trị: Thấp)

Bước 4: Gán nhãn (Label) màu sắc

Mở từng Card, chọn Labels và gán màu theo quy tắc:

- Màu đỏ: Gio hang va dat don di cho, Chon sieu thi trong ban kinh 3km, Thanh toan bang the ATM noi dia.

- Màu vàng: Dang nhap bang Google.

- Màu xanh lá: Chat voi nguoi di cho ho, Danh gia nguoi di cho ho.

Bước 5: Mời thành viên (Team Members)

- Bấm nút Share ở góc phải màn hình Trello.

- Nhập 2 email phụ của bạn để mời vào bảng.

- Khi họ đã vào, bạn có thể chỉnh sửa tên hiển thị (Profile) của họ thành dev_backend và qa_tester để dễ quản lý.

Bước 6 & 7: Vận hành luồng Scrum cho thẻ "Gio hang va dat don di cho"

- Cấu hình thẻ: Click vào thẻ trên cùng Gio hang va dat don di cho.

  - Chọn Members: Gán bạn (PO), dev_backend và qa_tester vào thẻ.

  - Chọn Dates: Đặt ngày đến hạn (Due date) là ngày kết thúc Sprint 1, thiết lập "Set reminder" là 1 Day before.

  - Chọn Checklist: Tạo checklist tên Cong viec chi tiet. Thêm 3 mục: Thiet ke UI gio hang, Code API tao don, Test luong dat don.

- Kéo thả thẻ: (chỉ thao tác duy nhất thẻ này, 5 thẻ kia nằm nguyên tại Product Backlog)

  - Kéo thẻ sang Sprint Backlog (đại diện cho việc đưa vào Sprint).

  - Kéo thẻ sang In Progress (Team bắt đầu làm việc).

  - Tích hoàn thành 2 mục đầu tiên trong checklist (hiển thị 2/3), sau đó kéo thẻ sang In Review.

  - Tích hoàn thành nốt mục cuối cùng (hiển thị 3/3 - thanh checklist chuyển màu xanh lá), rồi kéo thẻ sang cột cuối cùng là Done.

Kết quả bảng Trello cuối cùng (Giao diện Bước 8)

Khi bạn chụp màn hình gomart_sprint1_board.png, cấu trúc bảng chuẩn của bạn phải hiển thị đúng trạng thái dưới đây:

| Product Backlog (5) | Sprint Backlog (0) | In Progress (0) | In Review (0) | Done (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Đỏ) Chon sieu thi trong ban kinh 3km |  |  |  | (Đỏ) Gio hang va dat don di cho Tham gia: 3 người Hạn: [Ngày cụ thể] ☑️ 3/3 |
| (Đỏ) Thanh toan bang the ATM noi dia |  |  |  |  |
| (Vàng) Dang nhap bang Google |  |  |  |  |
| (Xanh) Chat voi nguoi di cho ho |  |  |  |  |
| (Xanh) Danh gia nguoi di cho ho |  |  |  |  |