Bước 1: Checklist chuẩn bị Demo (Lựa chọn tính năng)

Dựa trên nguyên tắc "Chỉ nghiệm thu những gì đã Hoàn thành", đánh giá danh sách hạng mục:

- Các tính năng ĐƯỢC MANG RA DEMO: US01 (Tìm kiếm quán ăn theo GPS) và US02 (Thanh toán VNPay).

  - Lý do: Hai tính năng này đã đạt 100% tiêu chuẩn Definition of Done (DoD), sẵn sàng để sử dụng thực tế.

- Tính năng LOẠI BỎ (Không Demo): US03 (Gợi ý món ăn theo sở thích).

  - Lý do: Dù đã xong 90% code nhưng tính năng này chưa qua kiểm thử tải (chưa đạt DoD). Trong Scrum, tuyệt đối không mang sản phẩm dở dang, có nguy cơ lỗi ra trình diễn cho khách hàng/stakeholder để tránh gây mất niềm tin.

Bước 2: Kịch bản 4 bước của buổi Sprint Review (Phân định vai trò)

- Giai đoạn 1 - Mở đầu:

  - Vai trò chính: Product Owner (PO).

  - Hành động: PO chào mừng, nhắc lại Sprint Goal, công bố minh bạch danh sách những tính năng đã hoàn thành (US01, US02) được đem ra nghiệm thu, đồng thời báo cáo thẳng thắn về tính năng chưa hoàn thành (US03).

- Giai đoạn 2 - Demo trực tiếp:

  - Vai trò chính: Developer (Nhóm phát triển).

  - Hành động: Developer thao tác trực tiếp trên phần mềm (chạy trên môi trường Staging/Production) theo một kịch bản luồng công việc thực tế, giải thích rõ tính năng này mang lại giá trị gì cho người dùng. Không dùng slide PowerPoint để thay thế phần mềm chạy thật.

- Giai đoạn 3 - Thảo luận và Dùng thử:

  - Vai trò chính: Stakeholders (Ban giám đốc, Đối tác nhà hàng) và Scrum Master.

  - Hành động: Stakeholders trực tiếp cầm thiết bị trải nghiệm, đặt câu hỏi và đưa ra nhận xét. Scrum Master điều phối thời gian, giữ không khí thảo luận tích cực và đảm bảo mọi người tập trung vào sản phẩm, không sa đà vào soi xét lỗi cá nhân.

- Giai đoạn 4 - Cập nhật Backlog:

  - Vai trò chính: Product Owner.

  - Hành động: Ghi nhận toàn bộ feedback, lời khen, tiếng chê hay yêu cầu mới của Stakeholders vào Product Backlog.

Bước 3: Phản hồi xử lý tình huống phát sinh

Tình huống A: Đại diện nhà hàng yêu cầu bổ sung ngay tính năng "In hóa đơn nhiệt tự động" vào tuần tới.

- Cách xử lý (Product Owner): Tuyệt đối không hứa hẹn làm ngay để làm vui lòng khách, vì Sprint Backlog của tuần tới cần được quy hoạch cẩn thận.

- Câu trả lời chuẩn mực: "Cảm ơn anh/chị đã đóng góp một tính năng rất thiết thực cho vận hành nhà hàng. Em xin phép được ghi nhận yêu cầu này vào Product Backlog. Ngay trong buổi Sprint Planning sắp tới, team em sẽ đánh giá mức độ nỗ lực kỹ thuật và cùng xem xét độ ưu tiên để có kế hoạch triển khai sớm nhất cho anh/chị ạ."

Tình huống B: Bị lỗi Gateway Timeout khi đang demo VNPay.

- Cách xử lý (Developer): Tuyệt đối không hoảng loạn cãi vã, không đổ lỗi cho nhau, và tuyệt đối không bật giao diện code lên để "chữa cháy" (debug) trực tiếp trước mặt khách hàng.

- Câu trả lời chuẩn mực: "Dạ em rất xin lỗi Ban giám đốc và các anh chị vì sự cố kết nối này. Có vẻ cổng mạng môi trường thử nghiệm đang bị timeout. Em đã ghi nhận lại mã lỗi để team xử lý triệt để ngay sau buổi họp này. Bây giờ, để không làm mất thời gian của mọi người, em xin phép bỏ qua màn hình này và chuyển sang demo tiếp tính năng 'Tìm kiếm quán ăn theo vị trí' (US01) ạ."