Bước 1: Bảng phân loại ưu tiên MoSCoW cho Release 1.0

| Nhóm ưu tiên | Ý nghĩa | Danh sách User Story |
| --- | --- | --- |
| M - Must have | Bắt buộc phải có, nếu thiếu thì không thể gọi là ứng dụng đi chợ hộ. | US-01, US-02, US-04, US-05 |
| S - Should have | Rất nên có để tăng trải nghiệm và doanh thu, nhưng thiếu thì app vẫn chạy được. | US-03, US-06, US-07, US-09 |
| C - Could have | Có thì tốt (Nice-to-have), chỉ làm nếu dư dả thời gian sau khi xong 2 nhóm trên. | US-08, US-10 |
| W - Won't have | Chắc chắn không làm trong Release 1.0 này, để dành cho tương lai. | US-11, US-12 |

Bước 2: Lý giải cho nhóm Must have

- US-01 (Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại): Thiếu tính năng này, hệ thống không thể định danh được người dùng để quản lý đơn hàng và bảo mật thông tin.

- US-02 (Chọn siêu thị trong bán kính 3km): Thiếu tính năng này, hệ thống không có điểm mốc để hiển thị hàng hóa và tính toán quãng đường giao hàng cho shipper.

- US-04 (Giỏ hàng và đặt đơn đi chợ): Đây là "trái tim" của ứng dụng, thiếu nó thì khách hàng không thể thực hiện được nghiệp vụ cốt lõi nhất là mua hàng.

- US-05 (Tính tổng tiền đơn + phí giao hàng tự động): Thiếu tính năng này, cả khách hàng lẫn người đi chợ hộ đều không biết phải thanh toán/thu bao nhiêu tiền, dẫn đến không thể hoàn tất giao dịch.

Bước 3: Tập MVP của Release 1.0

- Tập MVP (Minimum Viable Product): Bao gồm đúng 4 User Story thuộc nhóm Must have (US-01, US-02, US-04, US-05).

- Giải thích: Chỉ với 4 US này, ứng dụng đã có thể đi vào hoạt động thực tế (tạo tài khoản, chọn siêu thị, đặt hàng và trả tiền mặt khi nhận hàng do đã tự động tính được tổng tiền).

Bước 4: Hướng xử lý cho nhóm Won’t have

- US-11 (Đặt đơn đi chợ định kỳ hàng tuần): Dự kiến đưa vào bản Release 1.2 hoặc 1.3. Điều kiện xem xét lại: Khi lượng người dùng thường xuyên đủ lớn và hệ thống đã thu thập đủ dữ liệu hành vi mua sắm lặp lại.

- US-12 (Mở rộng sang dịch vụ giao thuốc): Dự kiến đưa vào bản Release 2.0 hoặc một dự án hoàn toàn độc lập. Điều kiện xem xét lại: Công ty đã xin được giấy phép vận chuyển các mặt hàng y tế và đối tác nhà thuốc đã sẵn sàng tích hợp.

Bước 5: Bảng Definition of Done (DoD)

Áp dụng cho mọi User Story trong Sprint của team 5 người:

- Code Review: Toàn bộ mã nguồn phải được review và approve (phê duyệt) bởi ít nhất 1 lập trình viên khác trong team.

- Kiểm thử phần mềm (Testing): Vượt qua 100% các Test case nghiệm thu (viết từ Acceptance Criteria) mà không có lỗi nghiêm trọng (Critical/High bugs).

- Kiểm thử tự động: Độ bao phủ của Unit Test (Unit test coverage) phải đạt tối thiểu 70%.

- Môi trường: Tính năng đã được triển khai (deploy) thành công và chạy ổn định trên môi trường kiểm thử (Staging/Test environment).

- Tài liệu: Đã cập nhật tài liệu Release Notes và hướng dẫn sử dụng cho tính năng mới.

Bước 6: Bảng so sánh Acceptance Criteria (AC) và Definition of Done (DoD)

| Tiêu chí | Acceptance Criteria (AC) | Definition of Done (DoD) |
| --- | --- | --- |
| 1. Phạm vi áp dụng | Áp dụng riêng lẻ cho từng User Story cụ thể. | Áp dụng chung cho MỌI User Story trong Sprint. |
| 2. Bản chất | Là các điều kiện về nghiệp vụ (Business requirements). | Là các tiêu chuẩn về chất lượng và kỹ thuật (Quality standards). |
| 3. Người quyết định | Do Product Owner (PO) định nghĩa (nhằm đảm bảo làm đúng cái khách hàng cần). | Do toàn bộ Scrum Team cùng thảo luận và thống nhất (nhằm đảm bảo làm ra sản phẩm chất lượng). |
| 4. Ví dụ minh họa | AC của US-07: "Hệ thống trừ 25k phí ship nếu giỏ hàng lớn hơn 150k". | DoD: "Tính năng áp mã freeship phải được test kỹ không có bug và đã qua code review". |

Bước 7: Phân loại 4 phát biểu

- (1) "Khi bấm Đặt đơn, hệ thống hiển thị mã đơn hàng trong vòng 3 giây" ➔ Đây là Acceptance Criteria (AC) (áp dụng riêng cho tính năng đặt đơn).

- (2) "Toàn bộ code phải được review bởi ít nhất 1 thành viên khác" ➔ Đây là Definition of Done (DoD) (tiêu chuẩn chung cho mọi công việc code).

- (3) "Độ bao phủ unit test của sprint đạt trên 70%" ➔ Đây là Definition of Done (DoD) (tiêu chuẩn kỹ thuật chung).

- (4) "Khi đơn chưa đủ 150.000đ, hệ thống ẩn nút Áp dụng mã freeship" ➔ Đây là Acceptance Criteria (AC) (điều kiện nghiệp vụ riêng của tính năng freeship).